REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČEPIN

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 363-01/18-01/111

URBROJ: 2158/05-20-4

Čepin, 10. srpnja 2020.

Na temelju članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18., 110/18. i 32/20.) i članka 46. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 5/20.-pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Čepin podnosi Općinskom vijeću Općine Čepin

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture

na području Općine Čepin za 2019. godinu

Članak 1.

Utvrđuje se da je na području Općine Čepin Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Čepin za 2019. godinu („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 30/18., 8/19. i 15/19.), izvršen kako slijedi:

| Račun | OPIS | IZNOS | OSTVARENO | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -100 | Pravo služnosti za tekuću godinu | 228.000,00 | 227.735,96 | 99,88 |
| -85 | Prihodi od naknada za zadržavanje izgrađene zgrade uprostoru A | 5.000,00 | 560,19 | 11,20 |
| -84 | Prihodi od prenamjene zemljišta | 500,00 | 125,76 | 25,15 |
| -83 | prihodi od spomeničke rente | 1.500,00 | 1.355,89 | 90,39 |
| -39 | Prihodi od naknada za zadržavanje izgrađene zgrade u prostoru | 60.000,00 | 47.742,11 | 79,57 |
| -22 | Vodni doprinos | 30.000,00 | 27.501,80 | 91,67 |
| -21 | Doprinos za šume | 63.000,00 | 62.562,19 | 99,31 |
| -20 | Komunalni doprinosi | 400.000,00 | 372.040,83 | 93,01 |
| -160,-162 | Prihodi o dateznih kamata po ovrhama za KD i Legalizaciju | 2.000,00 | 5.153,09 | 257,65 |
|  | UKUPNO PRIHODI | 790.000,00 | 744.777,82 | 94,28 |
| POZICIJA | OPIS | IZNOS | OSTVARENO | INDEKS |
| 104 | Izmjene i dopune prostornog plana | 33.000,00 | 61.250,00 | 185,61 |
| 266 | Priključci za objekte u vlasništvu Općine -Hipodrom | 20.000,00 |  | 0,00 |
| 507 | Dizalo za invalide | 50.000,00 |  | 0,00 |
| 266,537,577 | Javna rasvjeta priključci na elektroenergetsku mrežu | 140.000,00 | 46.023,75 | 32,87 |
| 706 | Pojektna dokumentacija | 161.330,00 | 251.834,07 | 156,10 |
|  | Izgradnja objekata iz 2018. | 385.670,00 | 385.670,00 | 100,00 |
|  | UKUPNO RASHODI | 790.000,00 | 744.777,82 | 94,28 |

Članak 2.

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku Općine Čepin“.

OPĆINSKI NAČELNIK

Dražen Tonkovac