**OPĆINA ČEPIN, Kralja Zvonimira 105**

**REGISTAR UGOVORA BAGATELNE NABAVE 2014/2015.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Predmet ugovora | Datum sklapanja | Iznos ugovora | Rok izvršenja | Naziv ponuditelja | Datum izvršenja | Konačni plaćeni iznos |
| 1. | Ugovor o obavljanju usluge provođenja energetskog pregleda i izrade izvještaja o energetskom pregledu javne rasvjete naselja Čepin | 31.07.2014. | 59.900,00 | 80 dana | Ingstrom d.o.o. Osijek, I. Gundulića 12 | 21.01.2015. | 74.875,00 |
| 2. | Ugovor o izradi glavnog projekta izgradnje nove energetski učinkovite javne rasvjete naselja Livana | 19.09.2014. | 71.300,00 | 180 dana | Inženjersko-projektni biro d.o.o. Osijek, M. Divalta 80 | 16.12.2014. | 71.300,00 |
| 3. | Ugovor o izradi glavnog projekta izgradnje nove energetski učinkovite javne rasvjete naselja Beketinci | 19.09.2014. | 71.300,00 | 180 dana | Inženjersko-projektni biro d.o.o. Osijek, M. Divalta 80 | 16.12.2014. | 106.950,00 |
| 4. | Ugovor o izvršenju radova na uklanjanju postojeće i izgradnji nove ulične ograde na katoličkom groblju u Čepinu | 19.09.2014. | 186.884,00 | 60 dana | Lapor obrt za građevinarstvo Laslovo, Zadružna 25 | 25.11.2014. | 274.632,95 |
| 5. | Ugovor o izvršenju radova na sanaciji pješačkih staza na katoličkom groblju u Čepinu + 1. dodatak ugovoru | 19.09.2014.26.11.2014. | 137.313,59 | 60 dana | Binder d.o.o. Osijek, Donjodravska obala 63 | 27.11.2014. | 171.642,00 |
| 6. | Ugovor o dobavi, izradi i montaži autobusnih stajališta | 15.05.2015. | 190.440,00 | 60 dana | Bravarija Perić, bravarski obrt Osijek, Bjelolasička 29 | 06.11.2015.11.11.2015. | 115.000,0075.440,00 |
| 7. | Ugovor o izvođenju arhitektonsko građevinskih radova na zgradi Centra za kulturu Čepin - knjižnica | 14.10.2015. | 314.776,25 | 60 dana | Kapraljević d.o.o. Josipovac, M. Marulića 17c | 14.12.2015. | 348.541,88 |
| 8. | Ugovor o izvođenju elektro radova na zgradi Centra za kulturu Čepin - knjižnica | 14.10.2015. | 100.431,25 | 60 dana | Elinsta j.d.o.o. Čepin, K. Tomislava 85 | 09.12.2015. | 100.431,25 |