**OPĆINA ČEPIN, Kralja Zvonimira 105**

**REGISTAR UGOVORA BAGATELNE NABAVE 2016.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Predmet ugovora | Datum sklapanja | Iznos ugovora\* | Rok izvršenja | Naziv ponuditelja | Datum izvršenja | Konačni plaćeni iznos\* |
| 1. | Ugovor o obavljanju usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta u Čepinu | 15.02.2016. | 99.000,00 | 90 dana | Inženjersko projektni biro d.o.o., Osijek, M. Divalta 80 | 04.07.2016.  10.11.2016. | 61.875,00  61.875,00  =123.750,00 |
| 2.\*\* | Ugovor o obavljanju radova na adaptaciji zgrade stare općine u Čepinu, Čepin, K. Zvonimira 70 | 18.05.2016. | 200.380,00 | 60 dana | Čuić obrt za radove u građevinarstvu, vl. Zoran Čuić A.G.Matoša 23 Čepin | 20.07.2016. | 219.752,75 |
| 3. | Ugovor o obavljanju usluge izrade Projektne dokumentacije u svrhu izgradnje i rekonstrukcije dijela zgrade Centra za kulturu Čepin u Čepinu | 23.05.2016. | 131.000,00 | 60 dana | Inženjersko projektni biro d.o.o., Osijek, M. Divalta 80 | 04.07.2016.  10.11.2016. | 81.875.00  81.875.00  =163.750,00 |
| 4. | Ugovor o obavljanju radova na postavljanju stubišne platforme za invalide na lokaciji Čepin, K. Zvonimira 96 – Centar za kulturu Čepin | 25.05.2016. | 125.000,00 | 10 tjedana | Miconic-dizala d.o.o. za montažu, popravak i održavanje dizala, Paška 5 Osijek | 28.07.2016. | 156.250,00 |
| 5. | Ugovor o obavljanju radova na sanaciji zaštitnih ograda na nadvožnjacima Luščić, mala Branjevina i Beketinci | 04.07.2016. | 111.800,00 | 90 dana | Schlosser d.o.o. za izvođenje bravarskih radova, Dr. F. Tuđmana 18 Čepin | 07.09.2016. | 144.812,50 |
| 6. | Ugovor o obavljanju usluge izrade Projektne dokumentacije u svrhu izgradnje prometne i komunalne infrastrukture Gospodarske zone Čepin u Čepinu | 02.09.2016. | 182.000,00 | 90 dana | Orking d.o.o. za projektiranje i građevinarstvo, Kalnička 22 Osijek | 20.09.2016.  26.10.2016.  21.12.2016. | 81.250,00  75.625,00  70.625,00  = 227.500,00 |
| 7. | Ugovor o nabavi namještaja za posudbeni odjel za odrasle i zavičajnu zbirku knjižnice Centra za kulturu Čepin | 19.10.2016. | 174.543,75 | 30 dana | BONAVIA d.o.o., Tenja, Osječka 190 | 10.11.2016. | 218.179,69 |
| 8. | Ugovor o obavljanju usluge izrade Projektne dokumentacije za izgradnju biciklističkih staza u Čepinu | 17.11.2016. | 190.000,00 | 90 dana | Rencon d.o.o. za projektiranje i nadzor u građevinarstvu, Vij. I. Meštrovića 8, Osijek | 15.12.2016. | 71.250,00 |

\*napomena:

iznos ugovora je bez obračunatog PDV-a

konačno plaćeni iznos je s obračunatim PDV-om

\*\*napomena:

ponuditelj NIJE U SUSTAVU PDV-a