

 REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

 OPĆINA ČEPIN

 OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 404-01/21-01/1

URBROJ: 2158/05-21-1

Čepin, 20. siječnja 2021.

Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) i članka 46. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 5/20.-pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Čepin, donosi

Plan nabave Općine Čepin za 2021. godinu

I.

 Donosi se Plan nabave Općine Čepin za 2021. godinu za čiju su realizaciju sredstva osigurana u Proračunu Općine Čepin za 2021. godinu.

II.

 Daje se tablični prikaz kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) | Procijenjena vrijednost(u kunama) | Vrsta postupka | Posebni režim nabave | Predmet podijeljen na grupe | Sklapa se ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica | Planirani početak postupka | Trajanje ugovora | Napomena |
| 1 | MV-1/21 | Izgradnja rasvjete na nogometnim terenima | 45316100-6 | 490.000,00 | Otvoreni postupak |  | NE | UGOVOR | OŽUJAK | 6 MJESECI |   |
| 2 | MV-2/21 | Utvrda Kolođvar - izrada projektno tehničke dokumentacije obnove i restauracije i dodatnog sadržaja | 71320000-7 | 1.500.000,00 | Otvoreni postupak |  | NE | UGOVOR | OŽUJAK | 12 MJESECI | EU PROJEKT |
| 3 | MV-3/21 | Trg ispred centra za kulturu | 45212100-7 | 1.200.000,00 | Otvoreni postupak |  | NE | UGOVOR | OŽUJAK | 8 MJESECI |   |
| 4 | MV-4/21 | Zacjevljenje kanala poduzetnička zona | 45222000-9 | 900.000,00 | Otvoreni postupak |  | NE | UGOVOR | OŽUJAK | 8 MJESECI |   |

III.

Ovaj Plan nabave Općine Čepin za 2021. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Čepin“ i na službenim stranicama Općine Čepin.

OPĆINSKI NAČELNIK

 Dražen Tonkovac