REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČEPIN

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 363-01/21-01/138

URBROJ: 2158-12-23-3

Čepin, 12. svibnja 2023.

Na temelju članka 74. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18., 110/18. i 32/20.) i članka 46. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 1/13., 5/13.-pročišćeni tekst, 4/16., 5/16.-pročišćeni tekst, 3/18., 5/18.-pročišćeni tekst, 4/20., 5/20.-pročišćeni tekst, 5/21. i 7/21.-pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Čepin podnosi Općinskom vijeću Općine Čepin

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture

u Općini Čepin za 2022. godinu

Članak 1.

Utvrđuje se da je na području Općine Čepin Program održavanja komunalne infrastrukture za u Općini Čepin za 2022. godinu („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 31/21. i 26/22.), izvršen kako slijedi:

| KONTO | POZICIJA | OPIS | PLANIRANO | OSTVARENO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 641431 | -138 | Kamate po ovrhama komunalne naknade – poslovni prostor | 1.000,00 | 0,00 |
| 642292 | -13 | Prihodi od zakupa javne površine za Dan Općine i sl. | 10.000,00 | 9.110,00 |
| 653211 | -58 | Komunalna naknada – poslovni prostor | 791.000,00 | 720.525,24 |
| 653212 | -19 | Komunalna naknada – stambeni prostor | 1.150.000,00 | 966.056,38 |
|  |  | UKUPNO PRIHODI | 1.952.000,00 | 1.695.691,62 |

| KONTO | POZICIJA | OPIS | PLANIRANO | OSTVARENO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32321 | 71 | Zimska služba | 250.000,00 | 140.793,75 |
| 32329 | 293 | Ležeći policajci i pješački prijelazi | 0,00 | 0,00 |
| 32349 | 73 | Ostale komunalne usluge | 40.000,00 | 5.834,60 |
| 42273 | 74 | Oprema - klupe, kante i ostala kom. oprema | 50.000,00 | 47.000,00 |
| 32349 | 74 | Uređivanje i održavanje javnih površina | 40.000,00 | 29.319,25 |
| 32349 | 75 | Košnja trave | 230.000,00 | 161.161,46 |
| 32342 | 85 | Čišćenje i pražnjenje koševa | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 32231 | 76 | Električna energija javna rasvjeta | 237.000,00 | 237.122,00 |
| 32999 | 512 | Ozelenjivanje javnih površina (drvored) | 40.000,00 | 36.013,46 |
| 32329 | 77 | Održavanje javne rasvjete | 750.000,00 | 723.447,10 |
|  |  | Ugovor br. 2 Komunalac |  |  |
|  | 891 | Održavanje javne rasvjete | 225.000,00 | 225.000,00 |
|  |  | Obnova stupova za javnu rasvjetu |  |  |
|  |  | UKUPNO RASHODI | 1.952.000,00 | 1.695.691,62 |

Članak 2.

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku Općine Čepin“.

OPĆINSKI NAČELNIK

Dražen Tonkovac