REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČEPIN

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 361-01/22-01/6

URBROJ: 2158-12-24-3

Čepin, 12. travnja 2024.

Na temelju članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18., 110/18. i 32/20.) i članka 46. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 1/13., 5/13.-pročišćeni tekst, 4/16., 5/16.-pročišćeni tekst, 3/18., 5/18.-pročišćeni tekst, 4/20., 5/20.-pročišćeni tekst, 5/21. i 7/21.-pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Čepin podnosi Općinskom vijeću Općine Čepin

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture

na području Općine Čepin za 2023. godinu

Članak 1.

Utvrđuje se da je na području Općine Čepin Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Čepin za 2023. godinu („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 29/22. i 43/23.), izvršen kako slijedi:

- Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

| Redni broj | Konto | Komunalna infrastruktura | Planirana vrijednost (eura) | NOVI IZNOS (eura) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | T400307 | Izrada projektne dokumentacije | 0,00 | 0,00 |
|  | 4263 | Projektiranje nerazvrstanih cesta | 0,00 | 0,00 |

- Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

| Redni broj | Konto | Komunalna infrastruktura | Planirana vrijednost (eura) | Novi iznos (eura) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | K400301 | Nogostupi, parkirališta i ugibališta | 0,00 | 1.380,00 |
|  | 4213 | Izgradnja autobusnih ugibališta i pješačkih prijelaza | 0,00 | 0,00 |
|  | 4214 | Nadstrešnice na autobusnim ugibalištima | 0,00 | 1.380,00 |
| 2. |  | Izgradnja prometne i komunalne infrastrukture u gospodarskoj zoni | 547.617,00 | 544.847,00 |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja Večernji list | 1.991,00 | 0,00 |
|  |  | Intelektualne i osobne usluge | 2.654,00 | 1.875,00 |
|  | 3522 | Potpore investitorima u gospodarskoj zoni | 542.972,00 | 542.972,00 |
| 3. | T400303 | Izrada prostorno planske dokumentacije | 30.208,00 | 24.654,86 |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.654,00 | 0,00 |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.654,00 | 0,00 |
|  | 4263 | Izmjene i dopune prostornog plana i usklađivanje s županijskim | 24.900,00 | 24.654,86 |
| 4. | T400304 | Informatizacija i digitalizacija | 16.187,00 | 13.655,89 |
|  | 3239 | Obuka Libusoft | 6.600,00 | 5.397,83 |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 8.260,00 | 8.258,06 |
|  | 3225 | Sitni inventar | 1.327,00 | 0,00 |
| 5. | T400306 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima i opremi | 21.235,00 | 20.209,50 |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade | 1.327,00 | 0,00 |
|  | 4511 | Investicijsko održavanje građ. Objekata | 19.908,00 | 20.209,50 |
| 6. | T400307 | Izrada projektne dokumentacije | 215.278,00 | 151.365,86 |
|  | 3237 | Konzultantske usluge pri izradi projekata, prijava na projekte | 28.636,00 | 26.133,33 |
|  | 3237 | Projektna dokumentacija - zgrada Čokadinci, most Čokadinci, nadstrešnica boćalište | 29.863,00 | 0,00 |
|  | 4263 | Projektiranje nerazvrstanih cesta | 20.000,00 | 17.257,11 |
|  | 3237 | Konzultantske usluge pri izradi projekata, prijava na projekte | 28.272,00 | 0,00 |
|  | 4263 | Izrada projektne dokumentacije | 13.272,00 | 828,69 |
|  | 3237 | Idejni i glavni projekt tribina, rasvjete i trim staze NK Klas | 5.618,00 | 3.875,00 |
|  | 4263 | Projektna dokumentacija | 89.617,00 | 103.271,73 |
| 7. | T400308 | Izgradnja javne rasvjete | 29.168,00 | 2.125,00 |
|  | 4214 | Izgradnja javne rasvjete u Beketincima | 29.168,00 | 2.125,00 |
| 8. | K400305 | Izgradnja nastavno-sportske dvorane | 2.219.911,00 | 999.904,84 |
|  | 4212 | Sportska dvorana - stručni nadzor, vođenje projekta, i ostalo | 69.361,00 | 20.571,74 |
|  | 4212 | Izgradnja sportske dvorane | 2.150.550,00 | 979.333,10 |
| 9. | K400307 | Gospodarska zona Čepin | 0,00 | 0,00 |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,0 |
| 10. | T400330 | Održavanje zgrada | 84.500,00 | 90.507,24 |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 10.000,00 | 2.360,00 |
|  | 4221 | Oprema | 74.500,00 | 75.053,49 |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 13.093,75 |

- Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

| Redni broj | Konto | Komunalna infrastruktura | Planirana vrijednost (eura) | Novi iznos (eura) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | T400331 | Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića | 60.000,00 | 42.876,25 |
|  | 3237 | Projektna dokumentacija za energetsku obnovu | 60.000,00 | 42.876,25 |
| 2. | K400306 | Rekonstrukcija i opremanje zgrade Dječjeg vrtića Zvončić | 49.158,00 | 49.158,00 |
|  | 4212 | Poslovni objekti | 49.158,00 | 49.158,00 |
|  | 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 0,00 |
| 3. | K400304 | Rekonstrukcija i opremanje poslovne zgrade Agropark | 597.627,00 | 605.723,53 |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.195,00 | 412,50 |
|  | 4214 | Poslovna zgrada | 483.672,00 | 237.818,55 |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 32.517,00 | 31.658,75 |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema | 9.000,00 | 28.750,00 |
|  | 4214 | Agropark - upravljanje, stručni nadzor, administracija | 31.190,00 | 61.177,20 |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti | 40.053,00 | 40.053,18 |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 205.853,35 |

Članak 2.

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku Općine Čepin“.

OPĆINSKI NAČELNIK

Dražen Tonkovac