REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČEPIN

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 363-01/22-01/123

URBROJ: 2158-12-24-3

Čepin, 12. travnja 2024.

Na temelju članka 74. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18., 110/18. i 32/20.) i članka 46. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 1/13., 5/13.-pročišćeni tekst, 4/16., 5/16.-pročišćeni tekst, 3/18., 5/18.-pročišćeni tekst, 4/20., 5/20.-pročišćeni tekst, 5/21. i 7/21.-pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Čepin podnosi Općinskom vijeću Općine Čepin

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture

u Općini Čepin za 2023. godinu

Članak 1.

Utvrđuje se da je na području Općine Čepin Program održavanja komunalne infrastrukture za u Općini Čepin za 2023. godinu („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 29/22. i 43/23.), izvršen kako slijedi:

| Redni broj | Konto broj | Naziv investicije | Planirano 2023. (eura) | Novi iznos (eura) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA |  |  |
| 1. | 3234 | Održavanje nerazvrstanih cesta | 71.760,00 | 74.760,92 |
| 2. | 3234 | Čišćenje i pranje nerazvrstanih cesta | 10.618,00 | 1.392,00 |
| 3. | 3232 | Zimska služba | 33.181,00 | 34.988,93 |
| 4. | 3232 | Ležeći policajci i pješački prijelazi | 5.348,00 | 0,00 |
| 5. | 3239 | Prometno uređenje i regulacija prometa | 9.291,00 | 5.921,25 |
| 6. | 3237 | Izrada prometnog elaborata i ostale usluge | 3.982,00 | 1.650,00 |
| 7. | 4214 | Izgradnja mosta u Čokadincima | 0,00 | 0,00 |
| 8. |  | 2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA |  |  |
| 9. | 3232 | Održavanje i rekonstrukcija nogostupa | 59.725,00 | 60.229,70 |
| 10. | 3232 | Zacjevljivanje kanala i asfaltiranje javnih površina | 95.000,00 | 86.638,82 |
| 11. |  | 3. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA |  |  |
| 12. | 3234 | Održavanje kanala u naselju | 33.181,00 | 19.735,20 |
| 13. |  | 4. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA |  |  |
| 14. | 3234 | Košnja trave | 62.474,00 | 62.617,01 |
| 15. | 3234 | Održavanje platana i ostalih dugogodišnjih nasada | 86.270,00 | 41.667,15 |
| 16. | 3234 | Košnja trave traktorom malčerom unutar naselja | 95.584,00 | 114.395,64 |
| 17. | 3234 | Uređenje hortikulture parkovnih površina | 29.199,00 | 26.695,80 |
| 18. | 3234 | Uređenje hortikulture zaštićenih parkova | 2.654,00 | 2.654,00 |
| 19. | 3234 | Uređenje hortikulture zaštićenih parkova (Dvorac Adamović) | 2.654,00 | 2.654,00 |
| 20. | 4227 | Komunalne usluge - odvoz sadržaja kanti, kontejnera, odštopavanje) | 6.636,00 | 1.429,29 |
| 21. | 3234 | Košnja trave | 30.526,00 | 29.719,64 |
| 22. | 3236 | Kastracija pasa i mačaka | 15.000,00 | 19.204,28 |
| 23. | 3236 | Higijeničarska služba | 15.000,00 | 20.229,32 |
| 24. | 3237 | Program zaštite divljači za površine izvan lovišta | 1.327,00 | 0,00 |
|  | R0390 | Drvored | 11.945,00 | 11.331,34 |
|  | R0393 | Uklanjanje drveća kao posljedica nevremena | 7.550,00 | 7.548,13 |
|  | R0075 | Pristojbe i naknae | 5.309,00 | 11.959,12 |
| 25. | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Ozelenjavanje javnih površina | 0,00 | 0,00 |
| 26. |  | 5. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE |  |  |
| 27. | 4225 | Videonadzor | 9.291,00 | 5.207,22 |
| 28. | 3234 | Uklanjanje opasnih ruševnih građevina | 2.030,00 | 2.030,89 |
| 29. | 3223 | Električna energija javna rasvjeta | 25.000,00 | 4.491,85 |
| 30. | 3223 | Električna energija javna rasvjeta | 49.107,00 | 56.078,01 |
| 31. | 3221 | Materijal za čišćenje | 3.982,00 | 3.489,68 |
| 32. | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.500,00 | 235,44 |
| 33. | 3223 | Električna energija i plin | 80.961,00 | 48.331,08 |
| 34. | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 4.000,00 | 1.909,38 |
| 35. | 3225 | Sitni inventar | 1.327,00 | 0,00 |
| 36. | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 6.000,00 | 5.494,46 |
| 37. | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.309,00 | 5.066,96 |
| 38. | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja – oglasi | 4.000,00 | 3.194,29 |
| 39. | 3234 | Vodne usluge | 7.300,00 | 5.911,21 |
| 40. | 3234 | Upravljanje Reciklažnim dvorištem | 30.000,00 | 31.161,87 |
| 41. | 3239 | Ostale usluge | 6.000,00 | 5.548,46 |
| 42. | 4244 | Spomen ploče | 0,00 | 0,00 |
| 43. | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 7.645,00 | 648,40 |
| 44. | 4511 | Priključci za objekte | 10.000,00 | 9.382,10 |
| 45. | 3223 | Peleti | 4.645,00 | 1.852,20 |
| 46. | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 4.000,00 | 2.932,92 |
| 47. | 3234 | Dimnjačarske i ekološke usluge | 1.327,00 | 1.091,70 |
| 48. | 3239 | Ostale usluge | 1.327,00 | 1.120,36 |
| 49. | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 9.000,00 | 5.637,74 |
| 50. |  | 6. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA |  |  |
| 51. | 3234 | Čišćenje javnih površina i pražnjenje koševa | 11.945,00 | 11.944,92 |
| 52. | 3234 | Uređivanje i održavanje javnih površina | 14.000,00 | 13.017,08 |
| 53. | 3234 | Komunalne usluge – kontejneri, odštopavanje, ispumpavanje septičkih jama | 6.636,00 | 9.296,81 |
| 54. |  | 7. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE |  |  |
| 55. | 3232 | Održavanje javne rasvjete | 130.000,00 | 127.177,95 |
| 56. | 3232 | Obnova stupova za javnu rasvjetu | 0,00 | 0,00 |
| 57. | 3232 | Popravak stupova zbog prometne nezgode | 929,00 | 0,00 |

Članak 2.

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku Općine Čepin“.

OPĆINSKI NAČELNIK

Dražen Tonkovac