

 REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

 OPĆINA ČEPIN

 OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 361-01/23-01/9

URBROJ: 2158-12-23-1

Čepin, 21. prosinca 2023.

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18., 110/18. i 32/20.) i članka 32. Statuta Općine Čepin („Službeni glasnik Općine Čepin“, broj 1/13., 5/13.-pročišćeni tekst, 4/16., 5/16.-pročišćeni tekst, 3/18., 5/18.-pročišćeni tekst, 4/20., 5/20.-pročišćeni tekst, 5/21. i 7/21.-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Čepin na svojoj 25. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2023. godine, donosi

PROGRAM

građenja komunalne infrastrukture na području

Općine Čepin za 2024. godinu

Članak 1.

1. Ovim Programom određuje se građenje komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) na području Općine Čepin za 2024. godinu za:

– građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja,

– građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja,

– postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije.

1. Program sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Članak 2.

1. U 2024. godini planiraju se slijedeće investicije:
2. **Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Konto** | **Komunalna infrastruktura** | **Planirana vrijednost (eura)** | **Izvori financiranja** |
| **1.** | **T400307** | **Izrada projektne dokumentacije** | **42.980,00** |  |
|  | 3237 | Konzultantske usluge pri izradi projekata, prijava na projekte | 6.650,00 | Opći prihodi i primici |
|  | 3237 | Projektna dokumentacija – zgrada Čokadinci, most Čokadinci, nadstrešnica boćalište | 665,00 | Opći prihodi i primici |
|  | 4263 | Projektiranje nerazvrstanih cesta | 25.000,00 | Komunalni doprinos |
|  | 3237 | Idejni i glavni projekt tribina, rasvjete i trim staze NK Klas | 665,00 | Prihodi od prodaje ili zamjene nef. Imov. I naknade s osnova osiguranja |
|  | 4263 | Projektna dokumentacija | 10.000,00 | Prihodi od prodaje ili zamjene nef. Imov. I naknade s osnova osiguranja |

1. **Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Konto** | **Komunalna infrastruktura** | **Planirana vrijednost (eura)** | **Izvori financiranja** |
| **1.** | **K400301** | **Javne površine (nogostupi, parkirališta i ugibališta)** | **137.000,00** |  |
|   |  4213 | Izgradnja autobusnih ugibališta i pješačkih prijelaza | 33.000,00 | Komunalni doprinos |
|   |  4214 | Nadstrešnice na autobusnim ugibalištima | 4.000,00 | Komunalni doprinos |
|  |  4214 | Izgradnja mosta u Čokadincima | 100.000,00 | Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta |
| **2.** | **K400302** | **Izgradnja prometne i komunalne infrastrukture u gospodarskoj zoni** | **396.970,00** |  |
|   |  3233 | Usluge promidžbe i informiranja Večernji list | 2.000,00 | Prihodi od prodaje ili zamjene nef. Imov. I naknade s osnova osiguranja |
|   |  3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.000,00 | Prihodi od prodaje ili zamjene nef. Imov. I naknade s osnova osiguranja |
|   |  3522 | Potpore investitorima u gospodarskoj zoni | 392.970,00 | Prihodi od prodaje ili zamjene nef. Imov. I naknade s osnova osiguranja |
| **3.** | **K400303** | **Izgradnja biciklističkih staza** | **262.170,00** |  |
|  | 4213 | Biciklistička staza Ulica bana Josipa Jelačića | 62.170,00 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
|  | 4213 | Biciklistička staza Ulica bana Josipa Jelačića | 200.000,00 | Prihodi od prodaje ili zamjene nef. Imov. I naknade s osnova osiguranja |
| **4.** | **T400303** | **Izrada prostorno planske dokumentacije** | **13.558,00** |  |
|   | 3233 | Oglasi u novinama | 2.654,00 | Opći prihodi i primici |
|   | 3237 | Izvješće o stanju u prostoru | 2.654,00 | Komunalni doprinos |
|   | 4263 | Izmjene i dopune prostornog plana i usklađivanje s županijskim | 8.250,00 | Opći prihodi i primici |
| **5.** | **T400304** | **Informatizacija i digitalizacija** | **3.963,00** |  |
|   | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.636,00 | Opći prihodi i primici |
|   | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 1.327,00 | Prihodi od prodaje ili zamjene nef. Imov. I naknade s osnova osiguranja |
| **6.** | **K400306** | **Rekonstrukcija i opremanje zgrade Dječjeg vrtića Zvončić** | **2.050.000,00** |  |
|   | 4212 | Nadogradnja DV Zvončić Čepin | 700.000,00 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
|  | 4212 | Nadogradnja DV Zvončić Čepin | 500.000,00 | Prihodi od prodaje ili zamjene nef. Imov. I naknade s osnova osiguranja |
|   | 4212 | Nadogradnja DV Zvončić Čepin | 850.000,00 | Kredit za izgradnju DV u Čepinu |
| **7.** | **T400306** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima i opremi** | **91.327,00** |  |
|  | 3295 | Komunalni i vodni doprinos za građevine | 1.327,00 | Opći prihodi i primici |
|  | 4511 | Investicijsko održavanje građevinskih objekata – krovište i nadzor Speiser | 90.000,00 | Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta |
| **8.** | **T400308** | **Izgradnja javne rasvjete** | **250.000,00** |   |
|   | 4214 | Javna rasvjeta | 250.000,00 | Prihodi od prodaje ili zamjene nef. Imov. I naknade s osnova osiguranja |
| **9.**  | **K400305** | **Izgradnja nastavno-sportske dvorane** | **1.131.000,00** |   |
|   | 4212 | Sportska dvorana - stručni nadzor, vođenje projekta, i ostalo | 6.000,00 | Opći prihodi i primici |
|   | 4212 | Izgradnja sportske dvorane | 1.125.000,00 | Kredit za sportsku dvoranu |
| **10.** | **K400307** | **Gospodarska zona Čepin** | **19.908,00** |   |
|   | 4214 | Ostali građevinski objekti | 19.908,00 | Opći prihodi i primici |
| **11.** | **T400330** | **Održavanje zgrada** | **10.000,00** |   |
|   | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 5.000,00 | Opći prihodi i primici |
|   | 4221 | Oprema | 5.000,00 | Prihodi od prodaje ili zamjene nef. Imov. I naknade s osnova osiguranja |

1. **Postojeće građevine komunalne infrastrukure koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Konto** | **Komunalna infrastruktura** | **Planirana vrijednost (eura)** | **Izvori financiranja** |
| **1.** | **T400331** | **Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića** | **680.000,00** |  |
|   | 4212 | Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića | 180.000,00 | Opći prihodi i primici |
|  | 4212 | Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića | 500.000,00 | Kredit za izgradnju DV u Čepinu |
| **2.** | **T400332** | **Energetska obnova zgrade stare općine** | **150.000,00** |  |
|   | 4212 | Energetska obnova zgrade stare općine | 150.000,00 | Kredit za izgradnju DV u Čepinu |
| **3.** | **K400304** | **Rekonstrukcija i opremanje poslovne zgrade Agropark** | **1.195,00** |  |
|   | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.195,00 | Opći prihodi i primici |

Članak 3.

Sredstva za realizaciju Programa građenja komunalne infrastrukture planiraju se iz izvora:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **IZVOR** | **IZNOS (eur)** |
| **1.** | **Komunalni doprinos** | **64.654,00** |
| **2.** | **Opći prihodi i primici** | **234.285,00** |
| **3.** | **Prihodi od prodaje ili zamjene nef. Imovine i naknade s osnova** | **1.363.962,00** |
| **4.** | **Kreditna sredstva** | **2.625.000,00** |
| **6.** | **Pomoći temeljem prijenosa EU Sredstava** | **762.170,00** |
| **7.**  | **Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta** | **190.000,00** |
|  | **UKUPNO** | **5.240.071,00** |

Članak 4.

Izvješće o izvršenju ovog Programa općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću istodobno s Izvješćem o izvršenju proračuna za 2024. godinu.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Čepin“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2024. godine.

PREDSJEDNIK

 OPĆINSKOG VIJEĆA

 Robert Periša, dipl. oec.